### 1.2.9.	Mansionario coordinamento sicurezza

|  | Mansionario COORDINAMENTO SICUREZZA |  | Note/esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Responsabile dei lavori |  | Si deve attenere ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs 81/08 |
|  | Designa il Coordinatore dei Lavori per la progettazione |  |  |
|  | Prende in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento |  |  |
|  | Prende in considerazione il fascicolo tecnico dell'opera |  |  |
|  | Designa il Coordinatore dei Lavori per l'esecuzione |  |  |
|  | Trasmette la Notifica Preliminare |  |  |
|  | Comunica alle imprese esecutrici i nominativi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione |  | Anche per lavoratori autonomi |
|  | Verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria |  | Anche per lavoratori autonomi. La verifica deve avvenire fornendo la documentazione elencata nell'allegato XVII al D.lgs 81/08 |
|  | Richiede all'impresa la presentazione del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) |  | Anche per lavoratori autonomi |
|  | Chiede alle imprese dichiarazione dell'organico medio annuo e autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato |  | L'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato deve essere richiesta solo nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini x giorno ed in assenza di rischi particolari |
|  | Trasmette all'amministrazione competente il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione di cui ai punti precedenti |  |  |
| - | Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione |  | Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento, cronoprogramma, fascicolo tecnico dell'opera, computo metrico estimativo costi della sicurezza |
|  | Acquisizione rilievo area cantiere |  |  |
|  | Acquisizione informazioni di natura geologica, geotecnica ed idrologica |  |  |
|  | Acquisizione informazione sulle reti tecnologiche esistenti |  |  |
|  | Acquisizione informazioni sui sottoservizi |  |  |
|  | Indagine su vincoli vari |  |  |
|  | Progetto di particolari apprestamenti |  |  |
| - | Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (segue) |  |  |
|  | Valutazione criticità progetto architettonico |  | Criticità dal punto di vista della sicurezza da evidenziare e risolvere in fase progettuale |
|  | Redazione piano di sicurezza e coordinamento |  | Si veda Allegato XV D.lgs. 81/08 |
|  | Redazione fascicolo tecnico dell'opera |  |  |
|  | Redazione computo metrico estimativo costi della sicurezza |  |  |
|  | Predispone bozza Notifica Preliminare |  | Può inviare la Notifica Preliminare al posto del Committente/Responsabile dei Lavori |
| - | Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione |  |  |
|  | Acquisizione ed esame del PSC |  |  |
|  | Ricezione ed esame POS delle ditte Appaltatrici e delle eventuali subappaltatrici |  | Emissione giudizio di idoneità |
|  | Verifica esposizione Notifica Preliminare |  |  |
|  | Visite in cantiere per verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC |  | Definire numero visite in cantiere; redige appositi verbali di visita |
|  | Verifica la rispondenza dei nominativi dei personali delle imprese con quelli riportati nel POS e nel Libro matricola |  |  |
|  | Riunioni di coordinamento |  |  |
|  | Eventuali integrazioni o modifiche del PSC |  |  |
|  | Segnala al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto |  | Se riscontra inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del DLG 81/08 |
|  | Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti |  |  |
|  | Aggiorna il cronoprogramma dei lavori |  |  |
|  | Eventuali integrazioni o modifiche del Fascicolo Tecnico |  |  |
|  | Parere sulla liquidazione dei costi della sicurezza |  | Su richiesta del Direttore dei Lavori |